- 附件2：

- 江西省科学技术馆公共空间“机械墙”

- 深化设计合同书

甲方：   江西省科学技术馆

乙方：

1.项目概述

1.1项目名称：江西省科学技术馆公共空间“机械墙”展项深化设计项目

1.2乙方承包范围包括但不限于以下方面的内容

1.2.2 展项形式设计

完成展项形式设计，构建三维模型及三维效果图，并提交源文件和演示动画。

1.2.3 展项技术设计

完成展项技术设计，提交包括机构组成、机械设计图纸、电控设计图纸、重要零部件的重量与载荷、设计校核计算、重要设备选型等内容的文件；有其他技术设计的应提交相关设计图纸、说明及源文件。

1.2.4 编制制作经费预算

根据技术设计，制定展项制作经费预算。

1.2.5 指导展项制作

指导展项制作企业进行展项生产、装调等工作，积极与生产厂家沟通协调，完成必要的展项设计修订工作。

2.质量要求

2.1本项目设计标准必须符合中国国家和地方有关法律、行政法规和相关的工程技术规范、规定及标准的要求，且必须执行国家规定的相关工程建设标准强制性条文要求。

2.2设计是安全、可行、实用、经济、美观的，设计文件是完整、正确、清晰的，设计成果达到能直接用于制作、安装、调试的程度，并能顺利通过甲方组织的设计成果验收。

3.工期

3.1设计完成日期： 2025年5月31日。

3.2制作指导完成日期：展项制作结束。

3.3设计关键时间节点：

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2025年1月 | 合同签订并开展方案设计 |
| 2025年3月 | 完成方案设计并开展技术设计 |
| 2025年4月 | 完成技术设计初稿 |
| 2025年5月 | 审核修改设计图纸，完成最终技术设计 |

4.展项设计的检查与验收

展项设计的评审由甲方组织相关人员和专家进行，乙方须提交二套文本资料，并且提供电子文档，供评审及验收之用。

展项设计验收合格后，乙方按本合同第5条设计资料最终成果的提交要求提交合格的设计成果资料。

展项设计评审不合格时，乙方应在甲方规定的时限内进行整改和完善；整改完成后再次向甲方申请进行展项设计评审。

展项设计经第二次评审仍不合格，甲方可确认为乙方无力完成该展项的设计，乙方须承担本合同第9条规定的相应违约责任。

5.设计资料最终成果的提交要求

- 展项设计方案。

- 展项设计三维模型及三维效果图源文件和演示动画（三维效果图源文件格式为max；演示动画格式为avi或mp4）。

- 展项技术设计文件。包括机构组成、机械设计图纸、电控设计图纸、重要零部件的重量与载荷、设计校核计算、重要设备等内容；有其他技术设计的应提交相关设计图纸、说明及源文件。

- 展项制作经费详细概算。

6.展项制作阶段的后期服务

展项制作阶段，乙方须按规定完成以下工作：

- 提供展项制作阶段的技术咨询、工作指导。

- 展项制作阶段如果发生设计变更，需按照甲方要求修改完善图纸与技术文件。

- 提供展项现场安装调试阶段的技术咨询、工作指导。

7.合同价格

7.1合同价款

合同总价人民币（大写）：  柒万 元，人民币（小写）：70000元。该款项已包括与本合同相关的所有费用，除本合同另有规定外，该价款不作调整。

7.3价款支付

本项目展项制作完成后，乙方向甲方申请付款。甲方收到乙方的支付申请及相应发票，并经审核无误后 三十天内 向乙方付款。

8.合同双方

8.1甲方义务和权利

- 甲方应按照本合同的规定向乙方支付合同款项。

- 甲方对本项目的设计成果及相关服务有审核批准的权利。

- 甲方有权根据项目实际需要，要求乙方在合同实施中更换人员和设备的投入，保证合同的履行。

- 甲方对本项目设计方案中使用的主要材料和设备有审批的权利，没有甲方批准确认的主要材料和设备，不得在本项目中使用。

- 甲方有权对本项目的质量、进度、造价进行管理和控制。

8.2乙方义务和权利

- 乙方完成合同规定的工作内容后，有权根据合同约定向甲方申请和收取合同款。

- 乙方应完成本合同约定的全部工作内容，乙方应采取一切可能的措施精心组织设计，确保本项目的设计等各个环节的质量达到验收要求。

- 乙方应接受和配合甲方的管理和协调。

- 乙方应按合同规定的项目进度要求，保证按照各关键节点的时间完工与竣工。

- 乙方应在约定时间内向甲方提交设计资料和验收资料。

- 非经甲方同意，乙方不得将本项目的任何部分分包。乙方对分包商的行为负责，并承担连带责任。

- 乙方在未取得甲方书面同意的情况下，不得将其从甲方所获得的任何技术或商业信息向第三方披露、出售、使用。

- 乙方必须按要求配备足够的人力和物力保证项目实施。乙方的项目组织机构、主要人员，因特殊情况需要更换的，乙方应至少提前7天以书面形式向甲方提出申请（附前任和后任人员的详细履历资料），并征得甲方书面同意。

9.违约与索赔

9.1 违约

9.1.1 因乙方的设计缺陷原因，导致甲方和/或第三方受到人身伤害或财产损失，由乙方承担全部的赔偿责任。本条款的索赔不受本合同期限的约束，对合同双方长期有效。

9.1.2工期延误方面的违约责任：

- 乙方不能按合同约定完成展项设计的，甲方有权解除整个合同。

10.合同的生效、解除与终止

10.1合同生效

甲乙双方法定代表人在本合同书上签章，并加盖单位公章或合同专用章当日为本合同生效时间。

10.2合同终止与解除

10.2.1当合同双方完成了合同中约定的责任和义务，合同即终止。

10.2.2在合同履行中，如一方严重违背了合同规定的责任义务，经对方书面通知，在合理期限内未能采取合理的措施来弥补其违约情况，则守约方有权解除合同。

10.2.3如果乙方违反本合同规定进行转包、分包本项目的全部或部分，甲方有权解除合同。

10.2.4若一方违约引起的另一方提出解除合同，提出方则应以书面形式通知另一方，通知应说明解除原因。后者须在收到上述文件后10天内答复该通知，若在上述时间内未作答复，则视为合同解除对双方有效。

10.2.5如果由于乙方违约或破产而导致甲方终止合同，甲方有权采取其认为最合适的措施来完成被终止的部分，乙方有责任赔偿相应的费用和损失，但赔偿的总金额不超过本合同的总金额。

10.2.6本合同终止后，乙方应立即：

- 终止一切分包合同和子合同；

- 于终止日时，将本项目已完成的部分交付给甲方；

- 在终止日后十日内，将乙方及分包商准备的与本项目有关的任何图纸、规格说明及其它文件交付给甲方。

11.争议

因本合同或者履行本合同所产生的争议,甲乙方双方协商解决；协商不成的，则在江西仲裁委员会仲裁解决。

12.组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- 本合同履行期间甲乙双方签订的补充合同（协议）或合同修正文件；

- 本合同条款；

- 甲方针对本项目建设管理的各项制度、规定、规范及有关技术文件；

- 关于本合同的合同谈判备忘录和会议纪要；

- 经甲方批准的设计成果。

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以上述排前的优先。当同一顺序上的文件内容出现不一致时，按时间在后者为准。

13.其它

13.1通知

通知指合同中所提及的各方之间的传达意思表示的方式。除合同条款或双方另有特别约定外，只有采用书面形式的通知有效。

13.1.1发出的通知在下述情况下被视为已经有效送达：

- 由专人递交，在递交签收时即为送达；

- 如用书信发出，收件人在挂号回执或签收凭证上签字即为送达；

- 如用传真或电子邮件发出，则在发送并经对方确认后即为送达；

13.1.2如果在通知上没有明确要求回复时间，各方在收到通知后7天内予以确认或提出意见，逾期视为同意。

13.2知识产权

13.2.1本项目涉及展项设计的署名权归甲乙双方所有，其他知识产权归甲方所有。乙方不得将此项目的设计文件、资料用于其他项目或其他目的，否则视为侵权。

13.2.2乙方保证本项目的设计文件等知识产权未侵犯第三方的知识产权，乙方应保证所交付的展项设计必须是第三方不能提出异议的，如果遭到第三方的侵权指控，由此产生的一切费用和责任由乙方承担，乙方并应赔偿甲方因此而遭受到的一切损失。

14.不可抗力

14.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、对本项目造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱等事件。政府对本项目的政策变化、计划的调整，导致本项目不能如期进行，也属不可抗力的范围。

14.2不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方通报灾害情况，按协议条款约定的时间向甲方报告情况和清理、修复的费用。因不可抗力发生的费用由双方分别承担：

    - 项目本身的损害由甲方承担；

    - 人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用。

14.3因不可抗力事件导致的费用损失，由甲方乙方各自承担自身损失；对不可抗力事件导致的工期延误，除非一次影响工期延误大于10天，否则竣工日期不变。

15.合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效应。

16.未尽事宜

本合同未尽事宜，由双方协商解决。

17.其他

合同签署地：

合同签署时间：

甲  方：江西科学技术馆（公章）  乙  方：                   （公章）

法定代表人：                           法定代表人：

法定地址：                             法定地址：

邮政编码：                             邮政编码：

电　　话：                             电　　话：`

传　　真：                             传　　真：

开户银行：

账　　号：